包头钢铁（集团）有限责任公司产能置换方案

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目一：3座80吨转炉优化升级产能置换项目** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建设项目情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业名称 | | 建设地点 | | 冶炼设备情况 | | | | | | | | | | 拟开工时间 | | 拟投产时间 | | 置换  比例 | | 备 注 |
| 类别（高炉/转炉/电炉等） | | 型号  （炉容/容积） | | 单位（立方米/吨/千伏安等） | | 设备  数量 | | 建设产能（万吨/年） | |
| 内蒙古包钢钢联集团有限公司 | | 包头市河西工业区包钢厂区 | | 转炉 | | 120 | | 吨 | | 1 | | 135 | | 2022.11 | | 2023.2 | | 1.25:1 | | 配套1座LF炉，1座VD炉。 |
| 电炉 | | 100 | | 吨 | | 1 | | 75 | | 2023.6 | | 2024.2 | | 配套1座LF炉，1座VD炉。 |
| 合 计 | | | | / | | / | | / | | 2 | | 210 | | / | | / | | / |
| 退出项目情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 省（区、市） | | 企业名称 | | 冶炼设备情况 | | | | | | | | | | 启动拆除时间 | | 拆除到位时间 | | 备 注 | |
| 类别（高炉/转炉/电炉等） | | 型号  （炉容/容积） | | 单位（立方米/吨/千伏安等） | | 设备  数量 | | 退出产能（万吨/年） | |  | |  | |  | |
| 1 | 内蒙古包钢钢联集团有限公司 | | 包头市河西工业区包钢厂区 | | 转炉 | | 80 | | 吨 | | 1 | | 94.5 | | 2022.10 | | 2022.10 | | 其中262.5万吨炼钢产能用于本项目，6.3万吨用于100吨转炉移位大修项目，剩余14.7万吨炼钢产能用于其他项目。 | |
| 2 | 转炉 | | 80 | | 吨 | | 1 | | 94.5 | | 2023.12 | | 2023.12 | |
| 3 | 转炉 | | 80 | | 吨 | | 1 | | 94.5 | | 2023.1 | | 2023.1 | |
| 合 计 | | | | | / | | / | | / | | 3 | | 283.5 | | / | | / | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目二：100吨转炉移位大修产能置换方案** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建设项目情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业名称 | | 建设地点 | | 冶炼设备情况 | | | | | | | | | | 拟开工时间 | | 拟投产时间 | | 置换比例 | | 备 注 |
| 类别（高炉/转炉/电炉等） | | 型号  （炉容/容积） | | 单位（立方米/吨/千伏安等） | | 设备  数量 | | 建设产能（万吨/年） | |
| 内蒙古包钢钢联集团有限公司 | | 包头市河西工业区包钢厂区 | | 转炉 | | 100 | | 吨 | | 1 | | 115 | | 2023.2 | | 2023.6 | | 1:1 | | 配套1座LF精炼炉。 |
| 退出项目情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 省（区、市） | | 企业名称 | | 冶炼设备情况 | | | | | | | | | | 启动拆除时间 | | 拆除到位时间 | | 备 注 | |
| 类别（高炉/转炉/电炉等） | | 型号  （炉容/容积） | | 单位（立方米/吨/千伏安等） | | 设备  数量 | | 退出产能（万吨/年） | |
| 1 | 内蒙古包钢钢联集团有限公司 | | 包头市河西工业区包钢厂区 | | 转炉 | | 100 | | 吨 | | 1 | | 108.7 | | 2023.5 | | 2023.5 | | 另将3座80吨转炉优化升级产能置换项目剩余的6.3万吨炼钢产能用于本项目。 | |
| 合 计 | | | | | / | | / | | / | | 1 | | 115 | | / | | / | |  | |